Информация о подготовке к отопительному сезону 2017-2018гг.:

В соответствии с Распоряжением Правительства Республики Алтай № 226-р от 05.05.2017г. «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории Республики Алтай, к отопительному периоду 2017-2018 годов», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории МО «Майминский район»:

1. Администрацией МО «Майминский район» принято Распоряжение № 292-р от 31.05.17г. «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на территории муниципального образования «Майминский район», к отопительному периоду 2017-2018 годов».

2. Распоряжением Главы № 291-р от 31.05.17г. создана Комиссия по контролю за ходом подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории муниципального образования «Майминский район» к отопительному периоду 2017-2018 годов.

3. Муниципальными унитарными предприятиями, управляющими компаниями разработаны планы технических мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду 2017-2018 годов, в соответствии с которыми ведутся работы.

4. Подана заявка в Минрегионразвития РА на получение субсидии из республиканского бюджета Республики Алтай на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства на сумму 2649,959т.р. (26,6 МБ, 2623,359 РБ)

| № п/п | Наименование | Сметная стоимость (с комп. НДС), тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Капитальный ремонт тепловых сетей: |  |
| 1 | Капитальный ремонт теплосети от жилого дома №69 до жилого дома №75 по ул.Советской, с.Кызыл-Озек | 1369,99 |
| 2 | Капитальный ремонта теплотрассы от здания почты до РОВД | 262,944 |
| 6 | Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Майма (приобретение и установка ультразвуковых водомеров на станции первого подъема на Катунском водозаборе и установка отсекающей арматуры для проведения капитального ремонта сетей с. Майма) | 1017,025 |
|  | Итого по предприятию: | 2649,959 |

Капитальные ремонт не начат (0,264км протяженность трассы, 0,528км – протяженность труб).

Также заложен в тариф капитальный ремонт тепловых сетей WK протяженностью 256м, капитальный ремонт тепловых сетей МУП Водоканал 48м

Завершен текущий ремонт котельных 7,12,23,28 (газовые, ревизия запорной арматуры и клапанов, чистка котлов, промывка теплообменников, ревизия и поверка КИП, покраска трубопроводов, ревизия и промывка магистральных сетей) и 24 (угольная). На угольных котельных ведется чистка котлов, ревизия запорной арматуры.

На тепловых сетях ведутся работы по ревизии, чистке колодцев.

В ходе подготовки к предстоящему отопительному периоду предприятия ЖКХ (УК, WK, МУП «Водоканал») придерживаются целевых показателей по подготовке жилищно-коммунального комплекса к прохождению осенне-зимнего периода.