ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

муниципального образования « Манжерокское сельское поселение»

Майминского района Республики Алтай
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

**1. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства с.Манжерок**

 К числу наиболее выжных объектов муниципального управления относится сфера благоустройства, основная задача которой заключается в создании современного уровня комфорта жизни населения и повышении привлекательности городской среды. Об этом свидетельствует и определение в качестве одного из приоритетов деятельности по созданию, развитию и модернизации озелененных общественных пространств, получившее рабочее название «Уютное село».

 Уровень благоустройства территории с.Манжерок зависит прежде всего, от состиояния общественных территорий, имеющих большое значение, в том числе для организации комфортного отдыха и проведения мероприятий.

 Анализ сферы благоустройства в с.Манжерок за 3 года, предшествующих году начала реализации основного мероприятия:

 В период с 2014 по 2017 годы проведены работы по реконструкции и ремонту парка. В 2014 году к празднованию 70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной Войне на территории парка:

-выполнен ремонт основания памятника на сумму 35,000 тыс. рублей;

-изготовлено и смонтировано ограждение территории памятника на сумму 380,000 тыс. рублей;

-проведен косметический ремонт памятника, отремонтирована плитка, на сумму 16,000 тыс.рублей.

-в 2017 году проведен текущий ремонт памятника на сумму 83.000 тыс. рублей.

Благоустройство мест общего пользования, детских площадок по следующим адресам: ул.Ленинская,51, ул.Дружбы,26.

 Для проведения капитального ремонта наружного уличного освещения приобретены лампы на сумму 99,00 тыс.рублей.

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства
с.Манжерок

1. Количество и площадь общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) с.Манжерок составляет 7022,0.кв.м. Площадь общественных территорий включает в себя:

- парк общей площадью 2487кв. м;

-скверы, набережные, общественные территории, детские площадки 4535кв.м:

2. Учитывая, что на 01.01.2017 года численность населения с.Манжерок муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» составила 1997 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составляет 2,09 кв.м.

Прогнозируемая площадь общественных территорий (парков, скверов, набережных,детские площадки и т.д.) на 31.12.2018 года в с.Манжерок составляет 7022,00 .кв.м.

Прогнозируемая численность населения муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» на 01.01.2018 года – 2307 человек, площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя, составит 3,04 кв.м.

 Принятие муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» позволит создать механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к формированию комфортной среды.

 **2. Приоритеты муниципальной политики в сфере благоустройства, цели и задачи Программы**

**Цель программы:**

 -повышение качества и комфорта среды путем выполнения мероприятий по благоустройству территории с.Манжерок:

-комплексное благоустройство, озеленение и световое оформление села.

**Задачи программы:**

 -повышение уровня благоустройства общественных территорий с.Манжерок

 -создание новых общественных территорий и обеспечение их надлежащего состояния

 -повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий с,Манжерок

**3. Сроки реализации муниципальной программы**

Сроки реализации программы: 2018-2022 годы.

**4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы**

Реализация Программы позволит к концу 2022 года обеспечить повышение уровня благоустройства территории с.Манжерок за счет достижения следующих результатов:

-благоустройство в рамках Программы общественных территорий

-вовлечение заинтересованных лиц в реализацию мероприятий по выполнению перечня работ по благоустройству общественных территорий

К числу основных рисков, которые могут оказать влияние на конечный результат реализации мероприятий Программы относятся:

-бюджетные риски связанные с дефицитом бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

-социальные риски, связанные с низкой активностью граждан в реализации мероприятий по благоустройству с.Манжерок.

Для предотвращения возникновения рисков и снижению вероятности возникновения необходимо:

-проводить работу по информированию и разъяснению, в целях повышения активности граждан и организаций в реализации мероприятий;

- популяризация положительного опыта реализации мероприятий.

**5.Объем средств необходимых на реализацию Программы**

Финансовое обеспечение реализации Программы согласно приложению предусматривает финансирование в объеме 11283,057тыс.руб.

За счет федерального бюджета 10571,044тыс.руб.

За счет бюджета Республики Алтай 564,153тыс.руб.

За счет бюджета Манжерокского сельского поселения 147,830тыс.руб.

За счет привлеченных средств 30,0тыс.руб.

 **6.Мероприятия программы**

 В целях повышения уровня благоустройства общественных территорий с.Манжерок, предусмотрен перечень основных мероприятий Программы, направленных на:

-благоустройство общественных территорий

 Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий осуществляется в соответствии с перечнем общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы, с перечнем видов работ. Мероприятия по благоустройству общественных территорий включают в себя обустройство зон отдыха, озеленение, уход за существующими посадками, освещение.

 Нормативная стоимость работ по благоустройству общественных территорий определяется индивидуально по каждому мероприятию, по результатам конкурсных процедур(приложение№2)

 Организация трудового участия заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с решением общего собрания граждан.

 Трудовое участие заинтересованных лиц подтверждается:

-отчетами администрации о проведении мероприятия с трудовым участием граждан;

-отчетами подрядных организаций о выполнении работ, включающих информацию о проведении мероприяимя с трудовым участием заинтересованных лиц;

-иными документами с приложением фото-видеоматериалов о проведении мероприятия с трудовым участием граждан.

 Дизайн-проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

-наименование проекта по благоустройству территории общего пользования, включающее адрес территорий общего пользования, парков, скверов, набережных (далее – МКД).

- текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и перечень элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории.

 Дизайн-проект благоустройства общественных территорий подлежит обсуждению и утверждению представителями заинтересованных лиц. Содержание проекта зависит от вида и состава планируемых работ. Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства территории общего пользования, парков, скверов и набережных в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем работ по благоустройству, выбранным населением.

Подготовка проекта осуществляется в виде проектно-сметной документации.

Приложение№1

К проекту муниципальной программы «Формирование

современной городской среды» на 2018-2022

годы на территории Манжерокского

сельского поселения

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Муниципальное образование «Манжерокское сельское поселение» Майминского района Республики Алтай |
| Участники программы  | Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» Маймиснкого района Республики АлтайЗаинтересованные лица (по согласованию); привлеченные организации выигравшие конкурс. |
| Цели программы  | Повышение уровня благоустройства территории с.Манжерок |
| Задачи программы  | Повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории с.Манжерок(парков,скверов, детских площадок) |
| Целевые индикаторы и показатели программы  | Площадь благоустроенных общественных территорий, 7,022тыс.кв.м; |
| Срок реализации программы  | 2018 -2022 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований программы  | Общий объем финансирования программы составляет 11283057,00 рублей, в том числе:- благоустройство общественных территорий 11283057 рублей;средства федерального бюджета 10571044,00 рубля, средства бюджета Республики Алтай 564153,00 рубля, средства бюджета Манжерокского сельского поселения 147830,00 рублей, средства привлеченные 30000,00 |
| рублейОжидаемые результаты реализации программы | Благоустройство в рамках Программы общественных территорий с.Манжерок  |

Приложение №2

к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 год»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий общего пользования, скверов, парков, набережных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование работ** | **Еденица измерения** | **Количество**  | **Стоимость работ в ценах 1 кв. 2017 г., рублей** | **Сумма необх для выполнен программ** |
| 1. **Новое строительство**
 |  |
| **1.1** | Устройство проезда из асфальтобетонной смеситолщиной 8 см. с подстилающими слоями | м2 | 1447 | 1 422,00 | 2057634,00 |
| **1.2** | Устройство тротуаров из асфальтобетонной смеситолщиной 4 см. с подстилающими слоями | м2 | 1175 | 892,00 | 1048100,00 |
| **1.3** | Устройство тротуаров из плитки с подстилающими и выравнивающими основаниями из песка | м2 | 4400 | 761,00 | 3348400,00 |
| **1.4** | Установка бордюра | м.п. | 2200 | 971,00 | 2136200,00 |
| **1,5** | Установка опор (со стоимостью опоры) | шт | 40 | 15 000,00 | 600000,00 |
| **1.6** | Устройство светильника (без подключения к линии) | шт. | 40 | 1 873,00 | 74920,00 |
| **1.7** | Установка скамьи (без материала)/(с материалом) | шт. | 19 | 879,00/8 437,00 | 160303,00 |
| **1.8** | Установка урны (без материала) )/(с материалом) | шт. | 19 | 879,00/3 228,00 | 61332,00 |
| **1.9** | Устройство контейнерных площадок (без стоимости контейнера) | Площадка на 1 контейнер | 46 | 19 841,00 | 912686,00 |
| **1.10** | Устройство дождевой канализации (лоток, решетка) |  м. п. | 6 | 23 876,00 | 143256,00 |
|  | 1. **Ремонт**
 |
|  |
| **2.Иные работы** |  | 1. **Иные работы**
 |
| **2.1** | Устройство газона  | м2 | 420 | 253,00 | 106260,00 |
| **2.2** | Посадка деревьев | шт. | 42 | 3 323,00 | 139566,00 |
| **2.3** | Приобретение игровых комплексов ,  | шт. | 2 | 247200,00 | 494400,00 |

Приложение № 3

к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

СВЕДЕНИЯ

о показателях (индикаторах) муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель, ед. изм. | Базовое значение | Целевое значение |
|  |
| Площадь благоустроенных общественных территорий, кв.м |  | 7022 |

Приложение № 4

к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации муниципальной программы за счет средств**

**бюджета муниципального образования «Манжерокское сельское поселение»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы |
| Администратор муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы, основного мероприятия | Администратор, соисполнитель | Код муниципальной программы | Код бюджетной классификации | Расходы бюджета муниципального образования «Манжерокское сельское поселение», тыс. рублей |
| МП<1> | ПП<2> | ОМ<3> | М<4> | ГРБС<5> | РЗ<6> | ПР<7> | ЦС<8> | ВР<9> | 2018 год |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на 2018 год | всего | 01 | 0 | 0 | 0 | 801 | 05 | 03 |  | 244 |  |
| Муниципальное образования «Манжерокское сельское поселение» | 01 | 1 | 0 | 0 | 801 | 05 | 03 |  | 244 |  |
| Основное мероприятие 1 | Благоустройство общественных мест | Муниципальное образования «Манжерокское сельское поселение» | 01 | 1 | 1 |  | 801 | 05 | 03 |  | 244 |  |
| Основное мероприятие 2 | Благоустройство парков | Муниципальное образования «Манжерокское сельское поселение» | 01 | 1 | 2 |  | 801 | 05 | 03 |  | 244 |  |

1 – код программного (не программного) направления расходов;

2 – код подпрограммы;

3 – код направления расходов (основного мероприятия);

4 – код направления расходов (отдельное мероприятия);

5 – код главного распорядителя бюджетных средств;

6 – код раздела;

7 – код подраздела;

8 – код целевой статьи;

9 – код вида расходов.

Приложение № 5

к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

**ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА**

**ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за**

**счет всех источников финансирования**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Формирование современной городской среды |
| Администратор муниципальной программы | Муниципальное образование «Манжерокское сельское поселение» |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, обеспечивающей подпрограммы основного мероприятия | Источник финансирования | Оценка расходов, тыс. рублей |
|  |
|  | Муниципальная программа | Благоустройство общественных мест | всего | 11248057,00 |
| бюджет муниципального образования «Манжерокское сельское поселение» | 147830,00 |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай | 564153,00 |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета | 10571044,00 |
| иные источники | 30000,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1 | Благоустройство общественных мест | всего | 11283057,00 |
| бюджет муниципального образования «Майминское сельское поселение» |  |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |
| иные источники |  |
| 1.3 | Основное мероприятие | Благоустройство общественных мест | всего |  |
| бюджет муниципального образования «Майминское сельское поселение» |  |
| средства, планируемые к привлечению из республиканского бюджета Республики Алтай |  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета |  |
| иные источники |  |

Приложение №3

к проекту муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на 2018-2022годы»

**ПОРЯДОК**

 **разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования, парков, скверов, набережных включенных
в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы**

**I. Общие положения**

1. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства территорий общего пользования, парков, скверов, набережных (далее - Проектов), включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-22 годы, определяет механизм действий по разработке Проектов, требования к их оформлению, порядок обсуждения Проектов с населением в целях конкретизации размещения элементов благоустройства.

**II. Порядок разработки и требования к Проектам**

1. Проект по благоустройству должен быть оформлен в письменном виде и содержать следующую информацию:

наименование проекта по благоустройству территории общего пользования, парков, скверов, набережных, включающее адрес территорий общего пользования, парков, скверов, набережных (далее – МКД).

текстовое и визуальное описание предлагаемого проекта, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства.

Проект должен предусматривать возможность реализации обустройства территории общего пользования, парков, скверов и набережных в соответствии с минимальным и (или) дополнительным перечнем работ по благоустройству, выбранным населением.

**III. Обсуждение Проектов**

8. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденной распоряжением Администрации МО «Манжерокское сельское поселение» от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_ (далее – Общественная комиссия) организует методическую и консультативную помощь в разработке Проектов.

9. Общественная комиссия обеспечивает рассмотрение предложенных Проектов совместно с представителями заинтересованных лиц в срок не позднее 1 июня 2018 года.

10. При рассмотрении Проектов члены Общественной комиссии и заинтересованные лица могут высказать имеющиеся по Проекту замечания и предложения. При обсуждении должны быть определены пути устранения замечаний, при неустранении которых Проект не сможет быть реализован, а также сроки устранения замечаний.

11. Доработанный Проект в установленный срок направляется для утверждения.

**IV. Утверждение Проектов**

12. Проект, прошедший обсуждение без замечаний, либо Проект, доработанный в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, утверждается Общественной комиссией.

13. Решение об утверждении Проекта принимается не позднее 15 июня 2018 года и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии.