О плановых отключениях  с 18 по 24 января 2019 г.

| Наименование ВЛ | Отключаемый участок (потребители) | План | Виды работы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата | Время |  |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, п.Катунь, с.Дубровка | 18.01 | 10:00-16:00 | монтаж ПУ |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Часть с.Майма (ул.Подгорная, Новый Алгаир, Жилмассив Алгаир, Алгаирская начало Целинная, Совхозная, Ключевая), с.В-Карагуж, ТБО, Таможня | 21.01 | 11:00-14:00 | Реконструкция ВЛ, замена опор, провода, с откл Р-14-15-6 |
| Л-20-14 «Каянча» | Часть с.Манжерок, с.Н-Каянча | 21.01 | 10:00-12:00 | Демонтаж ПУ |
| Л-14-25 «п.Катунь» | с.Карлушка, п.Катунь, с.Дубровка | 21.01 | 13:00-16:00 | монтаж ПУ |
| Л-14-24 «МРЗ» | ПМК, МЖБИ, СПТУ-49, 50Лет Победы, ул.Энергетиков, Нагорная, Биотехнологии | 21.01 | 16:00-18:00 | Установка ПУ |
| Л-1-8 «Кызыл-Озек» | с. Кызыл-Озёк с. Карасук | 22.01 | 10:00-12:00 | Демонтаж ПУ |
| Л-19-4 «Нефтебаза» | Агросервис, нефтебаза, АЗС Салекс | 22.01 | 14:00-17:00 | Установка ПУ 10кВ на ТП-19-4-4 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Таможня, с.В-Карагуж | 23.01 | 11:00-14:00 | Реконструкция ВЛ, замена опор№232-237, провода, с откл Р-14-15-2 |
| Л-8-7 «Майма» | Часть с.Майма (Кировская, ул.Заводская, ул.Кедровая, ул.Зеленая, Трактовая, Береговая, Советская, Алгаирская конец, Садовая, М-Алгайрсакая, ,Алтайская, ул. Майская д.1-11) | 23.01 | 11:00-14:00 | перевод Л-8-7 на двухцепную с Л-14-6, С откл Р-8-7-1 |
| Л-14-15 «Верх-Карагуж» | Таможня, с.В-Карагуж | 24.01 | 11:00-14:00 | Реконструкция ВЛ, замена опор№232-237, провода, с откл Р-14-15-2 |