- Республика Алтай

- Муниципальное образование «Майминский район»

Майминский районный

Совет депутатов

Алтай Республика

Муниципал тöзöлмö

«Майма аймак»

- Майма аймактынг

депутаттар Соведи

- Р Е Ш Е Н И Е

21 - й сессии

3 - го  созыва

№21-12                                                         с. Майма                    «16» ноября   2016 г.

О ходе отопительного сезона и работе муниципальных предприятий в системе ЖКХ.

Заслушав информацию, представленную начальником отдела жилищно – коммунального хозяйства и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования «Майминский район» Сазоновой Аленой Юрьевной, Майминский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Представленную информацию принять к сведению (Приложение 1)

Председатель Майминского районного Совета депутатов П.Ю. Балакин

Приложение 1

к решению сессии Майминского районного

Совета депутатов от 16 ноября 2016 года

№21-12 «О ходе отопительного сезона и работе муниципальных

предприятий в системе ЖКХ

Информация о ходе  отопительного сезона 2016-2017гг.:

Отопительный сезон на территории муниципального образования «Майминский район» начат 26.09.2016г.

В настоящее время на территории района 4 теплоснабжающих организации:

1) ООО «Дабл ю Кей Восток Энерго».

Основной офис расположен по адресу: г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический, д. 88/1. с 01 декабря планируется открыть дополнительный офис на разъезде в ТЦ Холидей на 2 этаже.

- 16 газовых котельных (из них 14 котельных переданы по концессионному соглашению и 2 котельные в аренде)

Экономически обоснованный тариф ООО «Дабл ю Кей Восток Энерго» на 2017 год составляет 4100,0 руб. Льготный тариф для населения – 2696,14 по 2016 году.

2) ООО «Жилищная инициатива» - 5 крышных газовых котельных (микрорайон Алгаир 2)

3) ООО «ГАСК» - частная газовая котельная по ул. Подгорная, 37с. Майма.

4) МУП «Водоканал» - 7 угольных котельных. (Подгорное, Верх – Карагуж, Манжерок, Бирюля, Сайдыс, Соузга)

В настоящее время запас угля на угольных котельных составляет 565 т. (90% от 45 дневного запаса угля). В срок до 23.11.2016 г. будет осуществлен подвоз угля до нормативного – 646 т.

Образование

Всего на базе образовательных учреждений 7 котельных. Запас угля составляет 162,18 т. угля на котельных, что составляет 131,4% от нормативного запаса. (норматив 124,41 т).

Культура

Всего на базе учреждений культуры 7 котельных. Запас угля составляет 35,56 т., что составляет 118,5 % от нормативного запаса (30т - 45 дневного нормативного запаса).

Здравоохранение:

Всего на базе учреждений здравоохранения 7 котельных. Запас угля составляет 91 т. что составляет 100% от нормативного запаса.